**Что нужно сделать**

1. Реализовать вёрстку по пункту отчета «Проект интерфейса» (21 страница)
2. Создать базу данных по описанным сущностям: Студент, Преподаватель, Предприятия, Вакансии, Группы, Статус заявки, связать таблицы
3. Реализовать базовые функции системы.

Добавление/регистрация Базы Практик в системе(администратор)

Добавление дополнительные данные (практические навыки) в личном кабинете(студент)

Отправление резюме-заявки на вакансию БП(студент)

Подтверждать/отклонять приглашения от баз практик(студент)

Принимать/отклонять резюме-заявки студента(БП)

Добавлять/изменять свои вакансии(БП), указывать в информации требования к студентам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период работ** | **Ответственный** | **Вид работ** |
| 28.11.17-5.12.17 | Баян | Вёрстка 9 стр |
| Болотин | Создание схемы бд |
| Пермякова | Формирование плана работ; и создание схемы бд |
| 5.12.17-12.12.17 | Баян | Вёрстка закончить(болел) |
| Болотин | Реализовать вход пользователей в систему |
| Пермякова | Реализовать и заполнить таблицу dvfu\_users в бд |
| 12.12.17-19.12.17 | Баян | Верстка страниц, относящихся к студенту (9 страниц); Верстка страниц, относящихся к БП (7 страниц) |
| Болотин |  |
| Пермякова | Исправить БД: в таблицу dvfu\_users внести все базовые данные, кроме специфичных для студентов и преподавателя,  Добавление/регистрация Базы Практик в системе(администратор) |
| 19.12.17-26.12.17 | Баян | Верстка страниц, относящихся к администратору (5 страниц) + JS к формам |
| Болотин |  |
| Пермякова |  |
| 26.12.17-9.01.18 | Баян | Тестирование |
| Болотин | Тестирование |
| Пермякова | Тестирование |
| 9.01.18-16.01.18 | Баян | Подготовка к защите проекта |
| Болотин | Подготовка к защите проекта |
| Пермякова | Подготовка к защите проекта |

Регистрации нет. Все зареганы изначально.

Все студенты зарегистрированы изначально – система использует базу данных ДВФУ

БП регистрирует администратор

Администраторов забивают руками в бд

Баян