**Что нужно сделать**

1. Реализовать вёрстку по пункту отчета «Проект интерфейса» (21 страница)
2. Создать базу данных по описанным сущностям: Студент, Преподаватель, Предприятия, Вакансии, Группы, Статус заявки, связать таблицы
3. Реализовать базовые функции системы:

* Заполнение профилей пользователей;
* Вывод информации по практикам, вакансиям и тд;
* Подтверждение/Отклонение приглашения на практику (для студента);
* Отправка резюме из данных личного профиля студента на практику (для студента);
* Подтверждение/Отклонение заявки на практику (для баз практик);
* Добавлять и изменять существующие вакансии (для баз практик);
* Формировать таблицу с записями по каждой группе (для препода);
* Изменение личного профиля (для пользователей);
* Изменение информации о базах практик(администратор);
* Добавлять и изменять вакансии (администратор/базы практик);
* Регистрация баз практик (администратор).?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период работ** | **Ответственный** | **Вид работ** |
| 28.11.17-5.12.17 | Баян | Вёрстка 9 стр |
| Болотин | Создание схемы бд |
| Пермякова | Формирование плана работ; и создание бд |
| 5.12.17-12.12.17 | Баян | Вёрстка |
| Болотин | Реализация функционала |
| Пермякова | Реализация функционала |
| 12.12.17-19.12.17 | Баян | Реализация функционала |
| Болотин | Реализация функционала |
| Пермякова | Реализация функционала |
| 19.12.17-26.12.17 | Баян | Реализация функционала |
| Болотин | Реализация функционала |
| Пермякова | Реализация функционала |
| 26.12.17-9.01.18 | Баян | Тестирование |
| Болотин | Тестирование |
| Пермякова | Тестирование |
| 9.01.18-16.01.18 | Баян | Подготовка к защите проекта |
| Болотин | Подготовка к защите проекта |
| Пермякова | Подготовка к защите проекта |