**Что нужно сделать**

1. Реализовать вёрстку по пункту отчета «Проект интерфейса» (21 страница)
2. Создать базу данных по описанным сущностям: Студент, Преподаватель, Предприятия, Вакансии, Группы, Статус заявки, связать таблицы
3. Реализовать базовые функции системы:

* Авторизация пользователей;
* Заполнение профилей пользователей;
* Вывод информации по практикам, вакансиям и тд;
* Подтверждение/Отклонение приглашения на практику (для студента);
* Отправка резюме на практику (для студента);
* Подтверждение/Отклонение заявки на практику (для баз практик);
* Добавлять и изменять существующие вакансии (для баз практик);
* Формировать таблицу с записями по каждой группе (для препода);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период работ** | **Ответственный** | **Вид работ** |
| 28.11.17-5.12.17 | Баян | Вёрстка 9 стр |
| Болотин |  |
| Пермякова | Формирование плана работ; Создание схемы бд и самой бд |
| 5.12.17-12.12.17 | Баян |  |
| Болотин |  |
| Пермякова |  |
| 12.12.17-19.12.17 | Баян |  |
| Болотин |  |
| Пермякова |  |
| 19.12.17-26.12.17 |  |  |
|  |  |  |