**Что нужно сделать**

1. Реализовать вёрстку по пункту отчета «Проект интерфейса» (21 страница)
2. Создать базу данных по описанным сущностям: Студент, Преподаватель, Предприятия, Вакансии, Группы, Статус заявки, связать таблицы
3. Реализовать базовые функции системы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период работ** | **Ответственный** | **Вид работ** |
| 28.11.17-5.12.17 | Баян | Вёрстка 9 стр |
| Болотин | Создание схемы бд |
| Пермякова | Формирование плана работ; и создание схемы бд |
| 5.12.17-12.12.17 | Баян | Вёрстка закончить |
| Болотин | Реализовать вход пользователей в систему |
| Пермякова | Реализовать и заполнить бд |
| 12.12.17-19.12.17 | Баян | Вывод информации по практикам, вакансиям и тд; |
| Болотин | Изменение информации о базах практик(администратор) |
| Пермякова | Изменение и заполнение личного профиля (для пользователей); |
| 19.12.17-26.12.17 | Баян | Добавлять и изменять существующие вакансии (для баз практик); Формировать таблицу с записями по каждой группе (для препода); |
| Болотин | Подача заявок на вакансии (студент); Подтверждение/Отклонение приглашения на практику (для студента); |
| Пермякова | Подтверждение/Отклонение заявки на практику (для баз практик); Добавлять и изменять существующие вакансии (админ); |
| 26.12.17-9.01.18 | Баян | Тестирование |
| Болотин | Тестирование |
| Пермякова | Тестирование |
| 9.01.18-16.01.18 | Баян | Подготовка к защите проекта |
| Болотин | Подготовка к защите проекта |
| Пермякова | Подготовка к защите проекта |

Регистрации нет. Все зареганы изначально.

Все студенты зарегистрированы изначально – система использует базу данных ДВФУ

БП регистрирует администратор

Администраторов забивают руками в бд

Баян  
Верстка страниц, относящихся к студенту (9 страниц)  
Верстка страниц, относящихся к БП (7 страниц)

Верстка страниц, относящихся к администратору (5 страниц) + JS к формам